Passo a Passo de Integracao Backend + Frontend

Projeto Biblioteca Jovem Programador

Resumo: Cliente e Livros ja usam API real. Login, reservas, notificacoes e emprestimos precisam sair do localStorage e passar para APIs REST com MySQL.

# Objetivo

- Fazer tudo que hoje esta funcionando no frontend de teste passar a funcionar com dados reais no MySQL, usando APIs REST do Spring Boot.

- Cliente e Livros ja conversam com o backend. Login, cadastro de usuario, codigo de bibliotecario, reservas, notificacoes e parte de emprestimos ainda estao simulados no navegador com localStorage.

# 1. Criar autenticacao e cadastro de usuarios

- Criar entidade Usuario, UsuarioRepository, UsuarioService e UsuarioController ou AuthController.

- Campos sugeridos: id, nome, email, whatsapp, instituicao, senha, perfil, foto e ativo.

- Perfis: ALUNO e BIBLIOTECARIO.

- Endpoints: POST /api/usuarios/cadastrar, POST /api/auth/login e GET /api/usuarios/email/{email}.

- Por que: hoje qualquer pessoa pode alterar o localStorage e fingir que e bibliotecario. O backend deve validar email, senha e perfil.

- Onde integra: login.js nas funcoes cadastrarUsuario() e fazerLogin().

# 2. Validar codigo de bibliotecario

- Criar validacao de codigo no backend. Pode ser uma tabela CodigoBibliotecario ou uma regra inicial dentro do UsuarioService.

- Campos sugeridos se criar tabela: id, codigo, usado, dataCriacao e dataUso.

- Endpoints opcionais: POST /api/codigos-bibliotecario/gerar e POST /api/codigos-bibliotecario/validar.

- Opcao simples: validar o codigo diretamente no POST /api/usuarios/cadastrar.

- Por que: o aluno nao pode se cadastrar como bibliotecario apenas escolhendo essa opcao no frontend.

- Onde integra: login.js, campo codigo-bibliotecario, funcao cadastrarUsuario().

# 3. Melhorar API de clientes

- Ja existem: GET /api/clientes, GET /api/clientes/{id}, POST /api/clientes, PUT /api/clientes/{id}, DELETE /api/clientes/{id}, GET /api/clientes/cpf/{cpf} e GET /api/clientes/ativos.

- Adicionar: GET /api/clientes/email/{email}.

- Por que: aluno deve ver somente os proprios dados. O frontend nao deve buscar todos os clientes e filtrar no navegador.

- Onde integra: cliente.js nas funcoes salvarDadosAlunoNoBackend() e preencherFormularioAluno().

# 4. Conferir API de livros

- Ja existem: GET /api/livros, GET /api/livros/{id}, POST /api/livros, PUT /api/livros/{id} e DELETE /api/livros/{id}.

- Campos esperados: id, titulo, isbn, autor, categoria, quantidadeTotal, quantidadeDisponivel, quantidadeAlugada e quantidadeRepetida.

- Por que: a tela de livros usa esses campos para cadastrar, listar, editar, excluir, pesquisar e reservar.

- Onde integra: livros.js, constante API_URL = /api/livros.

# 5. Criar modulo de reservas

- Criar entidade Reserva, ReservaRepository, ReservaService e ReservaController.

- Campos sugeridos: id, cliente, livro, alunoNome, alunoEmail, alunoWhatsapp, status, dataSolicitacao, validadeRetirada, notificacaoAluno, notificacaoVisualizada, mensagemWhatsapp e whatsappEnviado.

- Status sugeridos: PENDENTE, AUTORIZADA, RETIRADO, CANCELADA e EXPIRADA.

- Endpoints: POST /api/reservas, GET /api/reservas, GET /api/reservas/pendentes, GET /api/reservas/aluno/{email}, PUT /api/reservas/{id}/autorizar, PUT /api/reservas/{id}/baixar, PUT /api/reservas/{id}/visualizar-notificacao e DELETE /api/reservas/{id}.

- Por que: hoje a reserva fica apenas no navegador. Para bibliotecario e aluno verem em maquinas diferentes, a reserva precisa estar no banco.

- Onde integra: livros.js nas funcoes reservarLivro(), renderizarReservasBibliotecario(), autorizarReserva(), darBaixaReserva(), renderizarNotificacoesAluno() e confirmarNotificacaoAluno(). Tambem integra no nav.js para o sininho.

# 6. Criar notificacoes

- Opcao simples: guardar a notificacao dentro da tabela Reserva.

- Opcao melhor: criar entidade Notificacao.

- Campos sugeridos: id, usuarioEmail, mensagem, tipo, visualizada, dataCriacao e reserva.

- Endpoints sugeridos: GET /api/notificacoes/usuario/{email}, GET /api/notificacoes/bibliotecario/pendentes e PUT /api/notificacoes/{id}/visualizar.

- Por que: aluno precisa receber aviso no sistema quando a reserva for autorizada e bibliotecario precisa ver pendencias no sininho.

- Onde integra: livros.js na area Minhas notificacoes e nav.js no botao do sininho.

# 7. Integrar aviso de WhatsApp

- Hoje o frontend abre https://wa.me/NUMERO?text=MENSAGEM.

- Backend deve retornar a mensagem pronta no endpoint PUT /api/reservas/{id}/autorizar.

- Por que: a regra oficial da mensagem e da data limite deve vir do backend, porque a reserva estara no banco.

- Onde integra: livros.js nas funcoes autorizarReserva() e abrirMensagemWhatsapp().

- Observacao: envio automatico real pelo WhatsApp exige API oficial ou servico externo. Para o projeto, abrir o WhatsApp com mensagem pronta atende o teste.

# 8. Criar controller de emprestimos

- Ja existem no backend: Emprestimo.java, EmprestimoRepository.java e EmprestimoService.java.

- Falta: EmprestimoController.

- Endpoints: POST /api/emprestimos, GET /api/emprestimos, GET /api/emprestimos/{id}, PUT /api/emprestimos/{id}/devolver e DELETE /api/emprestimos/{id}.

- Por que: emprestimo.html existe, mas emprestimo.js ainda salva em modo local. Para gravar no banco, precisa controller REST.

- Onde integra: emprestimo.js nas funcoes registrarEmprestimo(), renderizarEmprestimos(), devolverEmprestimo() e removerEmprestimo().

# 9. Garantir regras de estoque no backend

- Ao cadastrar livro: quantidadeDisponivel = quantidadeTotal, quantidadeAlugada = 0 e quantidadeRepetida = quantidadeTotal.

- Ao editar quantidade total: quantidadeDisponivel = quantidadeTotal - quantidadeAlugada, sem deixar negativo.

- Ao emprestar: verificar disponibilidade, diminuir quantidadeDisponivel e aumentar quantidadeAlugada.

- Ao devolver: aumentar quantidadeDisponivel, diminuir quantidadeAlugada e calcular multa se houver atraso.

- Por que: o frontend mostra os numeros, mas a regra verdadeira precisa ficar no backend.

- Onde integra: livros.js mostra o estoque e emprestimo.js registra emprestimos/devolucoes.

# 10. Ajustar seguranca por perfil

- ALUNO: pode pesquisar livros, reservar, ver as proprias reservas/notificacoes e atualizar os proprios dados.

- BIBLIOTECARIO: pode gerenciar clientes, livros, reservas e emprestimos.

- Por que: esconder botao no frontend nao e seguranca real. O backend precisa bloquear rotas por perfil.

- Onde integra: login.js envia o perfil, nav.js mostra botoes conforme sessao, cliente.js e livros.js mudam a tela conforme perfil.

# 11. Ordem recomendada de implementacao

- 1. Conferir /api/clientes e /api/livros.

- 2. Adicionar GET /api/clientes/email/{email}.

- 3. Criar Usuario, cadastro e login real.

- 4. Validar codigo de bibliotecario no backend.

- 5. Criar Reserva com endpoints REST.

- 6. Criar notificacoes ou usar campos de notificacao dentro de Reserva.

- 7. Criar EmprestimoController usando EmprestimoService.

- 8. Testar fluxo completo: cadastrar aluno, cadastrar bibliotecario, cadastrar livro, reservar, autorizar, notificar, abrir WhatsApp, emprestar e devolver.

# 12. Checklist final

- UsuarioController funcionando.

- Login funcionando.

- Codigo de bibliotecario validado no backend.

- Cliente por email funcionando.

- ReservaController funcionando.

- Notificacoes funcionando.

- EmprestimoController funcionando.

- Regras de estoque no backend.

- Testes feitos pelo Postman ou navegador.

# Conclusao

- A integracao e necessaria porque o frontend atual simula algumas partes apenas para teste visual. Para o sistema funcionar de verdade com varios usuarios, computadores diferentes e dados permanentes, tudo precisa ser salvo e validado pelo backend no MySQL.

# Mapa rapido de endpoints

| Modulo | Endpoint principal | Onde integra no frontend |
| --- | --- | --- |
| Login | POST /api/auth/login | login.js |
| Cadastro | POST /api/usuarios/cadastrar | login.js |
| Clientes | GET/POST/PUT/DELETE /api/clientes | cliente.js |
| Cliente por email | GET /api/clientes/email/{email} | cliente.js |
| Livros | GET/POST/PUT/DELETE /api/livros | livros.js |
| Reservas | GET/POST/PUT /api/reservas | livros.js e nav.js |
| Notificacoes | GET/PUT /api/notificacoes | livros.js e nav.js |
| Emprestimos | GET/POST/PUT/DELETE /api/emprestimos | emprestimo.js |